HRX

Техническое задание на доработку

Версия 1.0

Продукт: платформа поиска удалённой работы для аудитории 40–65 лет

# 1. Общий контекст и цели доработки

Данное ТЗ описывает комплекс изменений, необходимых для перехода HRX из стадии «работающий прототип» в стадию «готовый к запуску продукт». Изменения сгруппированы по приоритету: критические блокеры, высокий приоритет и средний приоритет.

## 1.1. Ключевые проблемы, которые решает ТЗ

- Приложение проектировалось с позиции разработчика, а не конечного пользователя — 52-летнего человека без опыта удалёнки

- Квиз перегружен: пользователь получает ~150 чекбоксов суммарно, что ведёт к высокому проценту отказов

- Paywall-механика несправедлива: человек тратит 15 минут и получает размытый результат — доверие к продукту разрушается

- Самая сильная фича (адаптация резюме под вакансию) скрыта в глубине интерфейса

- Чек-лист готовности не интегрирован в основной пользовательский путь

- Отсутствует монетизация (платёжная система не подключена)

## 1.2. Принципы, которым должна соответствовать доработка

- Язык продукта — язык пользователя, а не разработчика. Никаких терминов ATS, преквиз, пресет в интерфейсе

- Каждый экран отвечает на один вопрос: «Зачем мне это делать?»

- Ценность продукта должна быть очевидна ДО момента оплаты

- Сохранение данных пользователя — базовое уважение к потраченному времени

# 2. Критические доработки (блокеры запуска)

Без этих изменений продукт нельзя выпускать в рабочем режиме

## 2.1. Подключение платёжной системы

Проблема

Кнопка «Получить за 300 ₽» активна, но не привязана ни к какой платёжной системе. Монетизация не работает.

Требования

- Интегрировать ЮKassa (приоритет — наибольшее покрытие РФ, простая документация)

- Платёж должен быть разовым, без подписки — соответствует текущему позиционированию

- После успешной оплаты: немедленный доступ без перезагрузки страницы

- После успешной оплаты: показать экран подтверждения «Доступ открыт» с перечислением того, что теперь доступно

- Обработать кейс неудачного платежа: понятное сообщение об ошибке с кнопкой «Попробовать снова»

- Сохранять статус оплаты в БД с привязкой к userId (для авторизованных) и к sessionId (для анонимных)

Критерий готовности

Пользователь нажал кнопку → прошёл оплату → мгновенно получил полный доступ без перезагрузки. Тест на реальной карте без ошибок.

## 2.2. Сохранение состояния квиза

Проблема

Пользователь прошёл 15-минутный квиз, закрыл вкладку — всё потеряно. При такой аудитории (40+, часто отвлекаются, закрывают случайно) это катастрофический UX.

Требования

- Для анонимных пользователей: сохранять полный стейт квиза в localStorage после каждого шага

- При повторном заходе на /quiz: проверять localStorage, если данные есть — показывать диалог «Мы сохранили ваш прогресс. Продолжить с места, где остановились?» с кнопками «Да» и «Начать заново»

- Для авторизованных: дополнительно синхронизировать стейт с сервером

- Срок хранения в localStorage: 7 дней

- На странице /results для анонимных пользователей: плашка «Зарегистрируйтесь, чтобы сохранить результаты навсегда» (не агрессивная, без блокировки)

Критерий готовности

Пользователь заполнил шаги 1–4, закрыл браузер, открыл снова — видит диалог восстановления прогресса.

## 2.3. Валидация квиза

Проблема

Можно нажать «Подтвердить» на шаге 6, не выбрав почти ничего. Результат будет бессмысленным, а пользователь не поймёт почему.

Требования

| Поле | Минимальное требование | Сообщение при ошибке |
| --- | --- | --- |
| Регион (шаг 1) | Непустая строка | «Укажите ваш город или регион» |
| Должности (шаг 2) | Минимум 1 выбор | «Выберите хотя бы одно направление» |
| Стаж (шаг 3) | Обязательный выбор | «Укажите ваш общий стаж работы» |

- Кнопка «Дальше» должна быть неактивна (disabled), если обязательные поля не заполнены

- При попытке нажать — поле подсвечивается красным с текстом ошибки

- Ошибки НЕ всплывают модальным окном — только инлайн под полем

# 3. Редизайн квиза (высокий приоритет)

Квиз — ключевая точка конверсии. Именно здесь теряется большинство пользователей. Цель изменений: снизить когнитивную нагрузку без потери качества данных.

## 3.1. Прогресс-бар

Требования

- Добавить визуальный индикатор прогресса на каждом шаге квиза

- Формат: «Шаг 2 из 6» + заполненная полоска

- Шаги должны быть названы, а не просто пронумерованы: «Местоположение → Должности → Опыт → Навыки → Условия → Проверка»

- Прогресс-бар фиксированный (не прокручивается вместе со страницей)

## 3.2. Переименование элементов интерфейса

Следующие технические термины должны быть заменены на понятный язык:

| Сейчас | Должно быть |
| --- | --- |
| Преквиз | Вводный вопрос |
| Пресет | Сохранённые настройки |
| ATS-режим | Убрать или «Для загрузки на сайт работодателя» |
| Галлюцинации ИИ | «Проверка: в резюме только ваши реальные данные» |
| remoteExperience | Не показывать пользователю |
| JobSwiper | Заменить на стандартный список |
| Промокод типа free_access | «Промокод для полного доступа» |
| Архив результатов | «Мои сохранённые поиски» |

## 3.3. Упрощение шага 2 (Должности)

Проблема

Около 50 чекбоксов с названиями должностей — пользователь теряется. Многие не знают, что такое «Параюрист» или «Специалист по ВЭД-документации».

Решение: двухуровневый выбор

- Первый уровень: показывать только 10 укрупнённых категорий (Документооборот, Бухгалтерия, Кадры и т.д.)

- После выбора категории: раскрывается список конкретных должностей внутри неё

- К каждой должности: tooltip с пояснением в 1 строку — «Что делает этот специалист»

- Пример: «Оператор ПК / ввода данных — вносит данные в таблицы и базы, работает с Excel»

- Максимальная высота раскрытого списка: 300px со скроллом, чтобы экран не удлинялся бесконечно

## 3.4. Упрощение шага 3 (Опыт работы)

Что убрать

- Раздел «Виды документов» (14 типов) — убрать полностью. Эта информация практически не влияет на качество подборки вакансий, но существенно увеличивает длину шага

Что упростить

- Список задач/обязанностей: сгруппировать в 4–5 крупных блоков с опцией «развернуть» для детализации

- По умолчанию показывать только первые 5–6 задач в каждой группе, остальные скрыты под кнопкой «Показать ещё»

## 3.5. Упрощение шага 4 (Навыки и программы)

Проблема

Десятки программ с уровнями владения для каждой — одна из самых трудоёмких частей квиза.

Решение: умные подсказки

- На основе выбранных должностей (шаг 2) автоматически pre-select рекомендуемые программы: выбрал «Бухгалтер» → автоматически отмечены 1С:Бухгалтерия, Excel, Контур.Экстерн

- Показывать уточнение: «Мы отметили программы, которые чаще всего нужны для выбранных вами должностей. Проверьте и скорректируйте»

- Уровень владения запрашивать только для отмеченных программ, не для всего списка

- Разделить на «Основные» (показаны сразу) и «Дополнительные» (скрыты под кнопкой «Показать все программы»)

## 3.6. Подсказки в квизе

Требования

- На каждом шаге: иконка «?» рядом с заголовком, по клику — всплывает подсказка «Зачем мы это спрашиваем»

- Пример для шага часового пояса: «Мы используем это, чтобы показать только вакансии, где рабочий день совпадает с вашим временем»

- Пример для шага программ: «Работодатели часто проверяют знание конкретных программ. Чем точнее вы укажете, тем лучше подберём вакансии»

- Подсказки не модальные — появляются как tooltip рядом с иконкой

# 4. Пересмотр paywall-механики (высокий приоритет)

Текущая механика убивает доверие: пользователь тратит 15 минут и получает размытый экран с просьбой заплатить. Нужно дать ценность ДО оплаты.

## 4.1. Новая логика бесплатного доступа

Что показывать бесплатно (изменить с текущего)

| Элемент | Сейчас | Должно быть |
| --- | --- | --- |
| Резюме | Размытый/обрезанный текст | Полный текст резюме (без скачивания) |
| Вакансии | 3 карточки | 7–8 полных карточек |
| Скачивание резюме | Нет | Нет (остаётся платным) |
| ИИ-генерация | Нет | Нет (остаётся платным) |
| Адаптация резюме | Нет | Нет (остаётся платным) |
| Экспорт в CSV | Нет | Нет (остаётся платным) |

## 4.2. Логика показа Paywall-блока

- Paywall-блок показывается НЕ вместо результатов, а ПОСЛЕ 7–8 вакансий

- Заголовок блока: «Найдено ещё [N] вакансий по вашим параметрам»

- Текст: «Откройте полный список, скачайте резюме и адаптируйте его под каждую вакансию с помощью ИИ»

- Кнопка: «Открыть за 300 ₽ — разовый платёж, не подписка»

- Убрать замки-иконки на карточках вакансий — они выглядят агрессивно и унижают пользователя

## 4.3. Экран после оплаты

Требования

- После успешной оплаты показать экран с заголовком «Доступ открыт!»

- Перечислить конкретно, что теперь доступно: полный список из [N] вакансий, скачивание резюме (PDF, Word, TXT), ИИ-генерация резюме, адаптация резюме под любую вакансию

- Кнопка «Посмотреть все результаты» — редирект на /results с обновлённым стейтом

- Не показывать этот экран дольше 3 секунд без действия пользователя — не должен блокировать доступ

# 5. Страница результатов — доработки

## 5.1. Адаптация резюме — вывести в центр ценностного предложения

Проблема

Функция «Адаптировать резюме» — самая уникальная фича продукта, но она скрыта как кнопка внутри карточки вакансии. Большинство пользователей её просто не находит.

Решение

- На вкладке «Вакансии»: добавить постоянный информационный баннер вверху (1 строка): «Совет: нажмите кнопку ниже у любой вакансии — ИИ подготовит резюме специально под неё»

- Кнопку «Адаптировать резюме» сделать более заметной: зелёная, с иконкой и текстом «ИИ адаптация»

- На главной странице (/): добавить в блок преимуществ карточку «Резюме под каждую вакансию — ИИ подстраивает резюме специально под конкретного работодателя»

- В PaywallUpgradeCard: вынести адаптацию резюме как первый пункт списка преимуществ

## 5.2. Убрать JobSwiper

Проблема

Свайп-механика в стиле Tinder неинтуитивна для аудитории 40–65 лет и не соответствует задаче — внимательному изучению вакансий.

Решение

- Заменить на стандартный список с карточками и фильтрами

- Добавить возможность «развернуть» карточку для чтения полного описания без перехода на внешний сайт

- Оставить фильтры: по дате, по зарплате, по источнику (hh.ru / trudvsem.ru)

## 5.3. Убрать ATS-режим резюме

Обоснование

Работодатели на hh.ru и trudvsem.ru в сегменте 30–80 тыс. руб. не используют ATS-системы. Для целевой аудитории этот режим создаёт непонятный выбор и путаницу.

Решение

- Убрать переключатель «Обычное / ATS» с вкладки «Резюме»

- Сохранить ATS-логику внутри алгоритма генерации резюме (невидимо для пользователя)

## 5.4. Индикатор соответствия вакансии

Требование

- Добавить на каждую карточку вакансии процент совпадения с профилем пользователя

- Формат: бейдж «Подходит на 82%» (зелёный) или «Подходит на 45%» (жёлтый)

- Расчёт: пересечение должностей + навыков + зарплатного диапазона

- Сортировка по умолчанию — по убыванию соответствия

- Не показывать вакансии с совпадением ниже 20% (либо скрывать под кнопкой «Показать все»)

## 5.5. Возраст кэша — улучшение

- Текущее отображение времени кэша заменить на понятный язык: не «Данные от 14:32», а «Вакансии обновлены 2 часа назад»

- При клике «Обновить» показывать спиннер с текстом «Ищем новые вакансии по вашим параметрам...»

# 6. Чек-лист готовности — интеграция в основной путь

Проблема

Чек-лист готовности (/readiness) — психологически очень важная страница для целевой аудитории: она отвечает на тревожный вопрос «А справлюсь ли я с удалёнкой?». Но сейчас она существует как отдельный раздел, не связанный с квизом и результатами.

## 6.1. Встроить чек-лист в пользовательский путь

Новая точка входа

- Показывать чек-лист как опциональный шаг ДО квиза: «Перед тем как искать вакансии, пройдите быструю проверку готовности (2 минуты). Это поможет понять, что нужно подготовить»

- Кнопка «Пропустить» должна быть доступна — чек-лист опциональный

- Результат чек-листа сохраняется и показывается на странице результатов: «Ваш уровень готовности: 70%. Посмотрите рекомендации»

## 6.2. Связать чек-лист с гайдами

- Если пользователь ответил «Нет» или «Частично» на конкретный вопрос — рядом с рекомендацией должна быть прямая ссылка на соответствующий гайд

- Пример: «Нет» на вопрос о видеозвонках → ссылка на гайд «Видеоинтервью»

- Пример: «Нет» на вопрос о документах → ссылка на гайд «Ошибки в резюме»

# 7. Главная страница — доработки

## 7.1. Ценностное предложение

Проблема

Текущий подзаголовок «Найдём все вакансии на удалёнке за 10 минут» — абстрактный. Он не говорит, чем HRX отличается от того, чтобы просто зайти на hh.ru.

Новый вариант

Заголовок: «Удалённая работа — с опытом и без» Подзаголовок: «Пройдите 10-минутный опрос — получите готовое резюме и список вакансий, подобранных под ваш опыт»

## 7.2. Счётчик пользователей

Проблема

«Более 2 000 человек уже составили резюме» — если это неправда, пользователи замечают несоответствие.

Решение

- Не показывать счётчик до тех пор, пока он не будет реальным

- Альтернатива на период запуска: убрать цифру, добавить цитату-отзыв от тестового пользователя или описание реального кейса

## 7.3. Противоречие «без регистрации»

Проблема

На главной написано «Без регистрации. Без ввода личных данных.», но для использования промокода регистрация нужна. Это создаёт недоверие.

Решение

- Изменить текст на: «Начать можно без регистрации. Для сохранения результатов — создайте аккаунт (бесплатно)»

# 8. Технические требования

## 8.1. Мобильная версия

Критично: целевая аудитория 40–65 лет активно использует смартфоны, часто как основное устройство

Требования по каждому экрану

- Главная страница: тестировать на экранах 375px (iPhone SE), 390px (iPhone 14), 412px (Android)

- Квиз — шаг 2 (должности): чекбоксы должны быть минимум 44px в высоту (стандарт Apple для touch targets), между ними зазор минимум 8px

- Квиз — шаг 4 (программы): уровни владения должны отображаться под названием программы, не рядом

- Страница результатов: вкладки Резюме/Вакансии/Экспорт должны быть видны без горизонтального скролла

- Paywall-карточка: кнопка «Получить за 300 ₽» должна быть фиксирована в нижней части экрана на мобильном

## 8.2. SEO и метатеги

- Добавить title и meta description для каждой страницы

- Главная: title = «HRX — удалённая работа для специалистов с опытом», description = «Пройдите опрос, получите резюме и подборку вакансий на удалёнке. Бесплатно. Без регистрации.»

- Добавить OG-теги (og:title, og:description, og:image) для корректного отображения при репосте в соцсетях

- Добавить favicon и иконку для мобильного (apple-touch-icon)

## 8.3. Аналитика

- Подключить Яндекс.Метрику

- Настроить цели воронки: Главная → Старт квиза → Шаг 1 → ... → Шаг 6 → /results → Клик на оплату → Успешная оплата

- Добавить событие при клике «Адаптировать резюме» — это ключевой сигнал вовлечённости

- Добавить событие при вводе промокода (успешный / неуспешный)

## 8.4. Обработка ошибок

- При недоступности hh.ru API: показать «Сейчас не можем загрузить вакансии с hh.ru. Показываем вакансии с Работа России» — не техническую ошибку

- При недоступности OpenAI: показать «ИИ-генерация временно недоступна. Вы можете использовать стандартное резюме ниже»

- Таймаут для API-запросов: 10 секунд, с индикатором загрузки

- Логировать все ошибки API на сервере с контекстом (userId, параметры запроса)

## 8.5. Скорость загрузки

- Целевое время первой загрузки на мобильном (3G): не более 4 секунд

- Проверить и оптимизировать bundle size: исключить неиспользуемые зависимости

- Lazy loading для вкладок на /results — не загружать вакансии до того, как пользователь открыл вкладку «Вакансии»

- Изображения (иконки, логотипы): использовать SVG или WebP вместо PNG

# 9. Что убрать или существенно упростить

| Элемент | Действие | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Страница /profile | Удалить маршрут | Редирект на /results — технический мусор, который путает пользователя |
| ATS-режим резюме | Убрать из UI | Не нужен целевой аудитории, создаёт путаницу |
| JobSwiper | Заменить на список | Неинтуитивен для аудитории 40+ |
| Виды документов (14 типов) | Убрать блок | Перегружает шаг 3 без значимого влияния на подбор |
| Замки на вакансиях | Убрать иконки | Агрессивная механика, унижает пользователя |
| Счётчик «2000 человек» | Убрать до реальных данных | Ложная цифра разрушает доверие |
| Термин «галлюцинации» | Заменить формулировку | Непонятен и пугает аудиторию 40+ |

# 10. Средний приоритет — после запуска

Эти задачи не блокируют запуск, но существенно влияют на удержание и повторные визиты.

## 10.1. ИИ-генерация сопроводительного письма

- Добавить кнопку «Составить сопроводительное письмо» на странице адаптации резюме (/results/adapt/:id)

- Использовать тот же промпт-паттерн, что для адаптации резюме — с учётом конкретной вакансии

- Вывести результат на том же экране, с кнопкой «Копировать»

- Это органичное расширение уже существующей фичи — минимум новой логики

## 10.2. Уведомления о новых вакансиях

- Email-рассылка: «По вашим параметрам появилось [N] новых вакансий»

- Отправлять не чаще 1 раза в день, только авторизованным пользователям, только при наличии новых вакансий

- В письме: 3 вакансии-анонса с кнопкой «Смотреть все»

- Опция отписки в один клик обязательна

## 10.3. Онбординг для первого визита

- Короткая серия из 3 tooltip-подсказок при первом открытии /results

- Шаг 1: «Здесь ваше резюме — готово к отправке»

- Шаг 2: «Здесь вакансии, подобранные под ваш опыт»

- Шаг 3: «Нажмите на любую вакансию — ИИ подготовит резюме специально под неё»

- Запомнить в localStorage, что онбординг показан — не повторять при повторном визите

## 10.4. Обратная связь по вакансиям

- Кнопка «Не подходит» на карточке вакансии

- После нажатия: быстрый выбор причины (не та зарплата / не тот график / требования не совпадают / подозрительная компания)

- Данные собираются для улучшения алгоритма и не показываются пользователю

# 11. Сводная таблица приоритетов

| Задача | Приоритет | Трудоёмкость | Раздел ТЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Подключение платёжной системы | КРИТ | Средняя | §2.1 |
| Сохранение стейта квиза в localStorage | КРИТ | Малая | §2.2 |
| Валидация полей квиза | КРИТ | Малая | §2.3 |
| Прогресс-бар квиза | ВЫСОК | Малая | §3.1 |
| Переименование терминов UI | ВЫСОК | Малая | §3.2 |
| Двухуровневый выбор должностей | ВЫСОК | Средняя | §3.3 |
| Убрать «Виды документов» | ВЫСОК | Малая | §3.4 |
| Умный pre-select программ | ВЫСОК | Средняя | §3.5 |
| Подсказки в квизе | ВЫСОК | Малая | §3.6 |
| Показывать 7-8 вакансий бесплатно | ВЫСОК | Малая | §4.1 |
| Убрать замки на карточках | ВЫСОК | Малая | §4.2 |
| Вывести адаптацию резюме в центр | ВЫСОК | Малая | §5.1 |
| Убрать JobSwiper | ВЫСОК | Малая | §5.2 |
| Убрать ATS-режим из UI | ВЫСОК | Малая | §5.3 |
| Индикатор соответствия вакансии | ВЫСОК | Средняя | §5.4 |
| Интеграция чек-листа в основной путь | ВЫСОК | Средняя | §6 |
| Исправить текст «без регистрации» | ВЫСОК | Малая | §7.3 |
| Мобильная адаптация | ВЫСОК | Большая | §8.1 |
| Убрать /profile маршрут | СРЕДН | Малая | §9 |
| SEO и метатеги | СРЕДН | Малая | §8.2 |
| Подключить Яндекс.Метрику | СРЕДН | Малая | §8.3 |
| Обработка ошибок API | СРЕДН | Средняя | §8.4 |
| ИИ-генерация сопроводительного письма | СРЕДН | Средняя | §10.1 |
| Email-уведомления о вакансиях | НИЗК | Большая | §10.2 |
| Онбординг-подсказки | НИЗК | Малая | §10.3 |
| Обратная связь по вакансиям | НИЗК | Средняя | §10.4 |